STELLA V7 NEXUS

DOCUMENT DE PASSATION COMPLET

PLANETEBEAUTY / EURL BHTC

Date : 16 février 2026 — Mise à jour : 16 février 2026 21h

Auteur : Claude (Anthropic) pour Benoit

⚠ CRITIQUE : Ce document contient TOUTES les clés API, credentials, URLs et états des services. Ne PAS le partager publiquement.

# 1. Résumé exécutif

STELLA V7 est le cerveau IA permanent de PlaneteBeauty. L'objectif final est un système d'agents proactifs (32 agents) qui gèrent de manière autonome le marketing, le commerce, le contenu et l'intelligence stratégique de la boutique Shopify planetebeauty.com.

STELLA sert aussi d'assistant personnel universel pour Benoit : questions générales, documents, mémoire permanente, données boutique en temps réel.

## Ce qui fonctionne (16 février 2026)

✅ Infrastructure Railway STELLA-V7 : 7 services LIVE dans un seul projet

✅ Mémoire 3 couches : Redis (buffer rapide) → PostgreSQL (permanent) → Qdrant (vectoriel long terme)

✅ LLM Mistral API connecté avec RAG fonctionnel

✅ Chat Shopify avec données temps réel : 248 produits, commandes, stock, CA

✅ Upload de documents (PDF, images, Excel, texte) → sauvé + vectorisé

✅ Historique conversations persistant (PostgreSQL + Redis)

✅ Reconnaissance vocale (Web Speech API)

✅ Interface mobile-ready (responsive + safe-area-inset)

✅ Questions générales (comme ChatGPT/Gemini) : STELLA répond à tout

✅ 4 workflows n8n actifs : auto-snapshot, enrichissement, rapport quotidien, indexation

## Ce qui manque

⏳ 0 agent proactif — STELLA répond mais ne prend pas d'initiative

⏳ 0 connexion APIs métier (Google Ads, GA4, GMC, Search Console)

⏳ Event Bus Redis non implémenté

⏳ Intelligence avancée (Forward-Looking, Causal AI, Red Team, Monte Carlo) = 0%

⏳ 315 produits restent à enrichir dans le pipeline V6

# 2. Infrastructure Railway — Projet unique STELLA-V7

ℹ TOUS les services sont dans un seul projet Railway. Les anciens projets (stella-production 258b7ba9, earnest-light, stella-memory-v2) sont OBSOLÈTES et ne sont plus utilisés.

## 2.1 Projet STELLA-V7

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Railway Project ID | b4d31435-b85c-4c4e-873a-1d7b868490f4 |
| Environment | production (4879729e-6d50-4dfe-9dff-ba359b11d7d7) |
| Railway Token | 3da476bf-d33c-4d3d-b961-dd62c57d1aad |
| Projet | STELLA-V7 (seul projet actif) |

## 2.2 Services LIVE — 7 services

| Service | Domaine public | Status | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| stella-shopify-app | stella-shopify-app-production.up.railway.app | LIVE | Chat IA + mémoire + upload |
| Context-Engine | context-engine-production-e525.up.railway.app | LIVE | 676 lignes, 11 endpoints |
| Embedding-Service | embedding-service-production-7f52.up.railway.app | LIVE | BGE-M3 + Reranker |
| Qdrant | qdrant-production-50c9.up.railway.app | LIVE | 35 documents indexés |
| PostgreSQL | postgresql-production-d863.up.railway.app | LIVE | Tables STELLA + n8n + chat |
| Redis | redis.railway.internal (interne) | LIVE | Buffer mémoire 1 an TTL |
| n8n | n8n-production-bac6.up.railway.app | LIVE | 4 workflows |

## 2.3 URLs internes Railway (réseau privé inter-services)

| Service | URL interne |
| --- | --- |
| PostgreSQL | postgresql://stella:35f212b369c668b7101c578f2e28aeed@postgresql.railway.internal/stella_v7 |
| Redis | redis://redis.railway.internal:6379 |
| Qdrant | http://qdrant.railway.internal:6333 |
| Embedding | http://embedding-service.railway.internal:8080 |
| Context Engine | http://context-engine.railway.internal:8080 |

ℹ Tous les services communiquent via le réseau interne Railway (latence <1ms). Les URLs publiques servent uniquement pour l'accès externe.

# 3. Credentials — TOUTES les clés

## 3.1 GitHub

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Username | bmapbenoit-ui |
| Repo | github.com/bmapbenoit-ui/stella-v7 |
| PAT | 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 |
| Contenu | context-engine/ + embedding-service/ + stella-shopify-app/ |

## 3.2 Shopify

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Boutique | planetemode.myshopify.com (planetebeauty.com) |
| App Client ID | f58d2cc7b57ec6fcd271cde487457a46 |
| App Secret | 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 |
| App URL (NOUVELLE) | https://stella-shopify-app-production.up.railway.app |
| Callback URL | https://stella-shopify-app-production.up.railway.app/auth/callback |
| Access Token | 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 |
| API Version | 2026-01 |
| Email contact | bmapbenoit@gmail.com |

## 3.3 Google (Ads, GA4, GMC, Search Console, Drive)

| Paramètre | Valeur |
| --- | --- |
| Google Ads Client ID | 436067482580-am29cc18e515vq7274bcnmrp2p847unk.apps... |
| Google Ads Client Secret | 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 |
| Customer ID | 9032082552 |
| Client Customer | 9024900792 |
| Developer Token | xACNk5_VRrS4upvIajj9dw |
| GA4 Property ID | 427142120 |
| GA4 Measurement ID | G-FM66RP43XK |
| GCP Project | planetebeauty-copilote |
| Service Account | claude-ga4@planetebeauty-copilote.iam.gserviceaccount.com |
| Drive Folder ID | 1H09DPozvzprwqEgXQiinBABDDLJHTAsf |
| Merchant Center ID | 277377202 |
| Search Console URL | https://www.planetebeauty.com/ |

## 3.4 Autres APIs

| Service | Clé / Token |
| --- | --- |
| Gemini | AIzaSyC3-gG3QYZ1Zt6yjiPk8ieAmA4yxdkypGg |
| Telegram Bot | 8420688263:AAHIJRYUMGoknR9tTf6tz3XkESQfPE4qJC8 |
| Telegram Chat ID | 7833755949 |
| Cloudflare | 35dd297c40f3cf5d4cef82c3dbbd49cc |
| RunPod | rpa_66NUEQXG88GKLDAS0X7KKUYLFXDFI1RDR1VMTT7Monixof |
| Resend | re_QjSYKqBD_8jxxkHgkEjk29fze9UHykvSG |
| Judge.me | xxxGXR1DIvWvZvufXkcdV8qjTJxldI |

ℹ La clé Mistral API est dans les variables Railway du Context-Engine. Les clés OpenAI (images) étaient dans stella-memory-v2 (obsolète) — à recréer si besoin pour le pipeline images V6.

# 4. Système de mémoire 3 couches

Chaque message envoyé à STELLA depuis le dashboard Shopify est automatiquement sauvegardé dans les 3 couches de mémoire. Les documents uploadés sont également extraits, stockés et vectorisés.

## 4.1 Couche 1 — Redis (buffer rapide)

| Paramètre | Détail |
| --- | --- |
| Rôle | Buffer des 50 derniers messages par conversation, contexte rapide pour le LLM |
| TTL | 1 an (365 jours) |
| Format clé | stella:chat:{conversation_id} |

## 4.2 Couche 2 — PostgreSQL (permanent)

Tables dédiées au chat (créées automatiquement au démarrage) :

| Table | Contenu |
| --- | --- |
| chat_conversations | ID, titre, projet, dates, nombre de messages, archivage |
| chat_messages | Chaque message (user/assistant) avec métadonnées JSON, horodatage |
| chat_documents | Documents uploadés : nom, type, taille, contenu texte extrait |

Tables STELLA existantes : snapshots, decisions, task_queue, operation_logs, lessons_learned, product_queue, meta_image_cache, brand_config

## 4.3 Couche 3 — Qdrant (mémoire vectorielle long terme)

| Collection | Contenu |
| --- | --- |
| stella_knowledge | 6 documents (BRAIN V6, guides, procédures) |
| stella_products | 26 documents (fiches produits enrichies) |
| stella_decisions | 2 documents (décisions stratégiques) |
| CHAT_HISTORY | Auto-vectorisation des échanges importants (décisions, stratégie, chiffres) |

ℹ Les échanges chat contenant des mots-clés business (budget, stock, stratégie, prix, etc.) sont automatiquement vectorisés dans Qdrant pour une mémoire permanente searchable.

# 5. Application Shopify STELLA — Assistant IA complet

STELLA fonctionne comme un assistant IA universel (comme ChatGPT/Gemini) avec en plus l'accès temps réel aux données Shopify et la mémoire permanente multicouche.

## 5.1 Fonctionnalités

✅ Chat généraliste : questions perso, culture générale, aide à la rédaction, etc.

✅ Données Shopify temps réel : produits (248), commandes, stock, CA, marques

✅ Upload documents : PDF, images, Excel, Word, texte — sauvé + vectorisé

✅ Reconnaissance vocale : dictée par la voix (Web Speech API)

✅ Historique persistant : conversations sauvegardées en PostgreSQL, rechargées au retour

✅ Interface mobile-ready : responsive, touch-friendly, safe-area iOS

✅ Sidebar conversations : historique, nouvelle conversation, suppression

✅ Indicateurs mémoire : Redis/PostgreSQL/Qdrant avec dots vert/rouge

## 5.2 Architecture technique

| Composant | Détail |
| --- | --- |
| Backend | FastAPI Python 3.11 (main.py ~470 lignes) |
| Frontend | HTML/CSS/JS inline (static/index.html ~820 lignes) |
| Auth | Shopify Session Token JWT (DEV_MODE=true bypass pour tests) |
| LLM | Mistral API via Context Engine avec RAG Qdrant |
| Déploiement | Railway Docker Python 3.11-slim, port 8080, auto-deploy GitHub |
| Service ID | 686558ab-730d-4229-8d91-2ba2778d41aa |

## 5.3 Endpoints API

| Endpoint | Description |
| --- | --- |
| GET /health | Health check : redis, database, qdrant, shopify_api, llm |
| GET / | Frontend HTML (injecte API_KEY, SHOP, HOST) |
| POST /api/chat | Chat avec mémoire 3 couches + Shopify temps réel + RAG |
| GET /api/conversations | Liste des conversations (100 dernières) |
| GET /api/conversations/{id}/messages | Messages d'une conversation |
| DELETE /api/conversations/{id} | Supprimer une conversation |
| POST /api/upload | Upload fichier → extraction texte + PostgreSQL + Qdrant |
| GET /api/memory/stats | Stats mémoire (messages, conversations, documents) |

## 5.4 Détection intelligente Shopify

STELLA détecte automatiquement quand une question concerne la boutique et injecte les données temps réel :

| Intent | Mots-clés détectés |
| --- | --- |
| products | produit, catalogue, marque, brand, vendor, fiche, actif |
| orders | commande, vente, revenue, chiffre, ca, panier, expédition |
| stock | stock, rupture, alerte, réapprovisionnement |

# 6. Code source — GitHub

## 6.1 Structure du repo stella-v7

bmapbenoit-ui/stella-v7/

context-engine/ ← Cerveau principal (FastAPI, 676 lignes, 11 endpoints)

embedding-service/ ← Vectorisation (BGE-M3 + Reranker)

stella-shopify-app/ ← App Shopify complète

main.py ← Backend FastAPI (~470 lignes)

static/index.html ← Frontend (~820 lignes)

requirements.txt, Dockerfile, railway.toml

# 7. Workflows n8n

| Workflow | Description |
| --- | --- |
| Auto Snapshot [ACTIF] | Sauvegarde l'état toutes les 5 min dans PostgreSQL |
| Enrichir Produit V6 [ACTIF] | Pipeline enrichissement : Context Engine pour chaque produit |
| Rapport Quotidien [ACTIF] | Génère un rapport journalier |
| Index BRAIN V6 [INACTIF] | Indexation manuelle des documents BRAIN dans Qdrant |

URL n8n : https://n8n-production-bac6.up.railway.app

Pipeline V6 : 337 total, 21 complétés (6,2%), 315 en attente, 1 erreur (By Kilian)

# 8. Vision STELLA V7 NEXUS — 32 agents

La vision complète comprend 32 agents organisés en 4 couches. Chaque agent proactif, sourcer ses informations, croiser ses sources, présenter des Suggestion Cards.

## Couche 1 — Core (18 agents)

Orchestrateur, Ads Agent, Tracking (GA4/GTM), Commerce (Shopify), SEO, Theme, Content, Email, Veille, R&D, DevOps, Stock, Pricing, Cashback, Audience Sync, Gift, Promo Banner, Relay Picker

## Couche 2 — Nexus (6 agents)

Vision 300%, Architecte, Omni-Audit, STELLA Mind, STELLA Core, Event Bus

## Couche 3 — Pure Player (4 agents)

V-Scent, Décant, Finance, Social Proof (spécifiques parfumerie niche)

## Couche 4 — Intelligence avancée (4 agents)

Forward-Looking (signaux faibles), Causal AI (diagnostic), Red Team (challenge), Monte Carlo (simulation)

# 9. Roadmap — Prochaines étapes

## PHASE A — TERMINÉE ✅

✅ App Shopify installée et fonctionnelle

✅ Chat avec mémoire persistante 3 couches

✅ Upload de documents

✅ Données Shopify temps réel

✅ Interface mobile-ready avec voix

## PHASE B — Premiers agents réels (2-3 sessions)

⏳ B.1 Ads Agent → Google Ads API (credentials disponibles)

⏳ B.2 Commerce Agent → Shopify API (déjà connecté)

⏳ B.3 Analytics Agent → GA4 Data API

## PHASE C — Intelligence proactive (2-3 sessions)

⏳ C.1 Event Bus Redis (pub/sub inter-agents)

⏳ C.2 Workflow proactif n8n (alertes MER, stock, etc.)

⏳ C.3 Notifications Telegram

## PHASE D — Intelligence avancée (3-4 sessions)

⏳ D.1 Forward-Looking Engine (signaux faibles)

⏳ D.2 Causal AI (diagnostic racine)

⏳ D.3 Red Team + Monte Carlo

# 10. Commandes de test

## 10.1 Vérifier l'infrastructure

curl -s "https://stella-shopify-app-production.up.railway.app/health" | python3 -m json.tool

Attendu : status=ok, redis=true, database=true, qdrant=true, shopify_api=connected, llm=mistral_api

## 10.2 Tester le chat

curl -s -X POST "https://stella-shopify-app-production.up.railway.app/api/chat" -H "Content-Type: application/json" -d '{"message":"Combien de produits actifs ?","project":"GENERAL"}'

## 10.3 Vérifier la mémoire

curl -s "https://stella-shopify-app-production.up.railway.app/api/memory/stats" | python3 -m json.tool

Attendu : redis.connected=true, postgres.messages>0, postgres.documents>=0

# 11. Budget infrastructure mensuel

| Service | Coût |
| --- | --- |
| Railway (7 services) | ~20-25€/mois |
| Mistral API (LLM) | ~2-5€/mois |
| Total estimé | ~25-35€/mois (hors enrichissement images) |

# 12. Checklist retour de vacances

1. Vérifier que tous les services Railway sont LIVE (/health)

2. Vérifier le solde Railway (dashboard.railway.app > Usage)

3. Ouvrir STELLA depuis Shopify admin > Apps > STELLA

4. Tester une question : « Combien de produits actifs ? »

5. Tester un upload de document

6. Vérifier les stats mémoire dans la sidebar

7. Décider de la prochaine phase (agents réels Phase B)

8. Ouvrir un nouveau chat Claude avec ce document en contexte

FIN DU DOCUMENT DE PASSATION

STELLA V7 NEXUS — PlaneteBeauty — Février 2026